РАЗДЕЛ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(код (ОКДП) ОК 004-93– 7430000)

Предмет аукциона: оказание услуг по разработке схемы размещения средств наружной рекламы на улицах г.Сургута.

1. 	Цель  оказания услуг – обеспечение обоснованного решения по типам, видам, форматам и местам размещения средств наружной рекламы на улицах города в границах градостроительного регулирования: красных линиях и линиях застройки, а также на зданиях и сооружениях, расположенных на линиях застройки.

Получение схемы размещения средств наружной рекламы на улицах города Сургута необходимой для соблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38 – ФЗ «О рекламе» и соблюдении правил распространения наружной рекламы на территории города Сургута, а именно:

- 	для проведения торгов по продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности,  в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление;

- 	для выдачи разрешений на установку (размещение) рекламы на объектах любых форм собственности расположенных на улицах города.

2.	Перечень  услуг и этапов:

| № этапа | Наименование услуг | Длина улиц, км | Срок оказания услуг по этапам | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Разработка документации по*: - пр. Ленина (на участке от ул.Профсоюзов до ул.Университетской); - ул. Майская (от ул. Дзержинского до пр. Ленина). | 3,8 1,3 | не позднее 10.12.2011г. | По каждой улице - в 4-х экз.+1экз. в электронном виде в формате «AutoCAD» +альбом согласований в 1экз. |
| 2 этап | Разработка документации по*: - ул.50 лет ВЛКСМ; - ул.30 лет Победы (на участке от пр. Ленина до ул. Иосифа Каролинского); - б. Свободы. | 0,9 4,2 0,6 | не позднее 10.06.2012г. | По каждой улице - в 4-х экз.+1экз. в электронном виде в формате «AutoCAD» +альбом согласований в 1экз. |
| 3 этап | Разработка документации по*: - ул.Республики; - ул.Профсоюзов; - ул. Киртбая (на участке от Югорского тракта (ул.1«З») до пр.Ленина); | 1,0 4,6 1,1 | не позднее 10.12.2012г. | По каждой улице - в 4-х экз.+1экз. в электронном виде в формате «AutoCAD» +альбом согласований в 1экз. |

*	Очередность разработки документации по улицам внутри общего объема или каждого из этапов (годовых объемов) подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком.

3.	Место  оказания услуг -  по месту нахождения Исполнителя.

4.	Основные требования к оказанию услуг:

4.1.	Документация, определяющая принципы размещения средств наружной рекламы в части отдельно стоящих рекламных конструкций и конструкций, устанавливаемых на фасадах и крышах зданий и сооружений, а также типологию, виды и форматы рекламных носителей, должна быть разработана для следующих улиц города:

-	пр.Ленина (на участке от ул.Профсоюзов до ул.Университетской);

-	ул.Майская (от ул.Дзержинского до пр.Ленина);

-	ул.50лет ВЛКСМ;

-	ул.30 лет Победы (на участке от пр.Ленина до ул.Иосифа Каролинского);

-	б.Свободы;

-	ул.Республики;

-	ул.Профсоюзов;

-	ул.Киртбая (на участке от Югорского тракта (ул.1«З») до пр.Ленина).

4.2.	По каждой из перечисленных улиц необходимо произвести:

-	сбор и анализ исходных данных;

-	разработку документации;

-	согласование документации на соответствие требованиям технического задания на разработку  и внесение изменений в документацию по результатам полученных замечаний и предложений.

4.3.	Исполнитель должен самостоятельно:

- 	произвести сбор исходных данных и технических условий;

-	получить необходимые согласования организаций в соответствии с п.4.11 технического задания.

4.4.	При разработке схемы возможность размещения средств наружной рекламы должна рассматриваться на улицах, или участках улиц согласно Приложению 1 к техническому заданию, в границах градостроительного регулирования: красных линиях и линиях застройки, а также на зданиях и сооружениях, расположенных на линиях застройки.

4.5.	При разработке документации должен быть обеспечен комплексный подход к размещению рекламных носителей с учетом:

-	наличия в застройке улиц индивидуальных архитектурных объектов и значимых градостроительных акцентов;

-	архитектурного и колористического решения фасадов зданий;

-	визуального восприятия объектов наружной рекламы на фоне зданий и сооружений, расположенных на линиях застройки;

- 	наличия объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения;

-      обязательных к исполнению требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

4.6.	В состав документации по разработке схемы размещения средств наружной рекламы на улицах г.Сургута должны входить:

В части общих данных:

-	ведомость основных комплектов  документации;

-	ведомость чертежей основного комплекта;

-	ситуационный план;

-	общие указания;

-	нормативные требования;

-	описание принципов размещения средств наружной рекламы;

-	пояснения по принятым архитектурно-планировочным решениям;

-	ведомость средств наружной рекламы;

-	требования согласующих организаций;

-	ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

В части чертежей основного комплекта:

-	схемы размещения средств наружной рекламы на конкретной улице на топографической подоснове в масштабе 1:1000;

-	развертка фасадов зданий и сооружений, расположенных вдоль улиц, с размещением на них средств наружной рекламы.

4.7.	Схемы размещения средств наружной рекламы должны быть выполнены на актуальной топографической подоснове в масштабе 1:1000, содержащей все существующие между границами застройки улиц инженерные коммуникации и объекты инженерной инфраструктуры.

4.8.	На топографической подоснове должны быть дополнительно выделены с помощью цветных заливок или контуров:

-	проезжие части улиц и проездов, расположенных в границах застройки (в т.ч.: въезды в микрорайоны, дублирующие проезды, парковки, подъезды к расположенным вдоль улиц зданиям и пр.) с названиями улиц;

-	пешеходные тротуары, проходы, площадки (в т.ч. остановочные площадки с обозначением остановок маршрутного автотранспорта), расположенные вдоль улиц в границах застройки;

- 	красные линии микрорайонов с нумерацией микрорайонов;

-	здания и сооружения расположенные на линиях застройки улиц.

4.9.	На топографической подоснове должна быть дополнительно показана дислокация основных технических средств организации дорожного движения:

-	дорожных знаков;

-	светофоров;

-	пешеходных переходов.

Все перечисленные технические средства организации дорожного движения должны быть показаны условными обозначениями с нумерацией, предусмотренными Национальным стандартом РФ ГОСТ-Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

4.10.	На готовых к утверждению схемах размещения средств наружной рекламы должны быть показаны согласованные организациями, указанными в п.4.11 технического задания:

-	территории возможного размещения рекламных конструкций   с учетом требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;

-	территории ограничения природных объектов городского значения;

-	территории ограничения магистральных сетей;

-	места размещения с указанием типов, видов, форматов средств наружной рекламы (включая все возможные варианты, как типовые, так и индивидуальные, от крупноформатных щитовых или пространственных конструкций, до более мелких конструкций: указателей, рекламных тумб и скамеек, информационных стендов и панно, и пр.).

4.11.	Перечень согласовывающих организаций:

-	департамент архитектуры и градостроительства Администрации г.Сургута (ДАиГ);

-	департамент городского хозяйства Администрации г.Сургута (ДГХ);

-	комитет по природопользованию и экологии Администрации г.Сургута (КПиЭ);

-	муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»;

-	отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения по г.Сургуту (ОГИБДД);

-	собственники (владельцы) объектов инженерной инфраструктуры.

Согласование размещения средств наружной рекламы на объектах, не относящихся к муниципальной собственности, настоящим проектом не предполагается. Такое согласование производит рекламораспространитель в установленном порядке в соответствии с утвержденной «Схемой размещения средств наружной рекламы на улицах г.Сургута»

4.12.	Готовые схемы размещения средств наружной рекламы, выполненные с учетом всех замечаний и предложений, полученных в процессе согласований, должны быть представлены на утверждение в сроки и в объемах, указанных в п.2 технического задания.

4.13.	Конечным результатом оказания услуг является прошедшая согласования, получившая заключение на соответствие техническим регламентам, действующим нормам и правилам, иным нормативно-техническим документам, и подготовленная к утверждению  документация в альбомах формата А3.

5.	Требования к качеству  оказываемых услуг:

5.1. 	Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующих  нормативных  документов, технических регламентов,  ГК РФ:

- 	Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-  	Федеральному закону от 13.03.2006 № 38 – ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями);

- 	приказу Департамента строительства ХМАО – Югры от 26.02.2009г.№31-нп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

-	решению Сургутской городской Думы от 28.06.2005г. №475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями и дополнениями);

-  	решению Думы г.Сургута ХМАО-Югры от 29.09.06 №74-IV ДГ « О правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» (с изменениями и дополнениями);

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150 (с изменениями и дополнениями);

-	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Минрегионразвития РФ от 28.12.2010г. №820;

-	Федеральному закону от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- 	ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», принят постановлением Госстандарта РФ от 22.04.2003г. №124-ст (с изменениями и дополнениями);

- 	ГОСТ-Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004г. №121-ст (с изменениями и дополнениями).

5.2. 	Согласно требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624  участник должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно пунктам приказа в числе которых:

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

1.2.Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

1.3.Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях   инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их

сооружений;

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации

и их сооружений;

5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения  до 35кВ  включительно и их сооружений;

5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей  слаботочных сетей.

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*

*наличие допуска на данный вид работ необходим при отсутствии одного или нескольких допусков по перечисленным видам работ для привлечения субподрядчиков.

6.	Срок и объем предоставления гарантий качества:

Срок предоставления гарантии качества - на весь период действия муниципального контракта и в течение 12 календарных месяцев после окончания действия контракта.

Объем предоставления гарантий качества - при обнаружении Заказчиком недостатков или ошибок, выявленных при приемке документации или в течение срока предоставления гарантий качества оказания услуг, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки, с заменой листов в документации.

7.	Условия привлечения соисполнителей:

Исполнитель вправе при необходимости привлекать для исполнения контракта третьих лиц, ответственность за действия третьих лиц несет Исполнитель.

8.	Срок (период) оказания услуг:

Период оказания услуг – с момента подписания муниципального контракта по 10.12.2012г.

Срок оказания услуг отдельных этапов - в соответствии с пунктом 2 технического задания.

9. Приложение 1: схема улиц г. Сургута, для которых разработка схемы размещения средств наружной рекламы планируется в 2011-2012г.г.

Директор  департамента архитектуры

и градостроительства								                А.В.Усов

Бердяева Анна Ивановна

528246